****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИГОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «30» марта 2020 г. № 37

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.»** **за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пригородненского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пригородненский сельсовет», Администрация Пригородненского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.» за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Пригородненского сельсовета В.И.Воронин

Приложение

к постановлению

Администрации

Пригородненского сельсовета

от 30.03.20г. № 37

**Отчет о реализации муниципальной программы**

 **«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.» за 2019 г.**

**Раздел 1**

 **Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2019 год**

Муниципальная программа « «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.»» была утверждена постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 12.09.2018 № 89.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области.

Задачи программы:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

В 2019 в целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривалась реконструкция уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагалось осуществить мероприятия по повышению качества обеспечения водоснабжением.

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов муниципального образования предполагается разработка эффективной санитарной очистки и вывоза ТБО, планировалось устройство 9 контейнерных площадок.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

 Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде были предусмотрены основные мероприятия:

 1.Разработка и выполнение проектной документации, проверка сметной документации.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

2.Оплата уличного освещения

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

**Раздел 3.**

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

**Раздел 4.**

**. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 181062,55 руб., израсходовано 181062,55 руб (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5.**

 **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение 2 показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

 1.  Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 100;

значение показателя (индикатора) 2 равно 100;

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Э= 100 , что характеризует эффективный уровень реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям ССуз=100%

С учетом данных результатов в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета от 12.12.2019 № 54-177-6 «О бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2021 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

 Пригородненского сельсовета

 «Комплексное развитие системы

 коммунальной инфраструктуры

 муниципального образования

«Пригородненский сельсовет» Щигровского

 района Курской области на 2018-2024гг.»

 за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.»»**»**  | Глава сельсовета. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Разработка и выполнение проектной документации, проверка сметной документации | Глава сельсовета | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 29.12.2019 | Разработка и выполнение проектной документации, проверка сметной документации на объекты водоснабжения | В 2019 году была разработана ПСД на 3 объекта вооснабжения | - |
| 3 | Основное мероприятие 2. Оплата уличного освещения | Глава сельсовета | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 29.12.2019 | Оплата уличного освещения в соответствии с муниципальными контрактами | Оплата уличного освещения в соответствии с муниципальными контрактами |  |

Приложение № 2

о реализации муниципальной программы

 Пригородненского сельсовета

 «Комплексное развитие системы

 коммунальной инфраструктуры

 муниципального образования

«Пригородненский сельсовет» Щигровского

 района Курской области на 2018-2024гг.»

 за 2019 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |
| «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.»»**»** » | всего  | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Оплата уличного освещения» | всего  | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

о реализации муниципальной программы

 Пригородненского сельсовета

 «Комплексное развитие системы

 коммунальной инфраструктуры

 муниципального образования

«Пригородненский сельсовет» Щигровского

 района Курской области на 2018-2024гг.»

 за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг» |
| 1. | - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; | % | 100 | 100 | 100 |  |