****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИГОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

От «10» февраля 2022г. № 4-р

Об утверждении Плана-графика

 по вовлечению

граждан в реализацию

 муниципальной программы "Формирование

 современной городской среды" на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет»

1. Утвердить План-график по вовлечению граждан в реализацию мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2022 год.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пригородненского сельсовета В.И.Воронин

Утверждено

Распоряжением Администрации

Пригородненского сельсовета

От 10.02.2022г.

План-график

по вовлечению граждан в реализацию мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2022 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Информирование жителей о возможности и способах участия в программе по благоустройству территорий. | Январь 2022 г. |
| 2 | Сбор заявок на благоустройство территорий от заинтересованных лиц на 2023 год | Январь - Февраль 2022г. |
| 3 | Расширенное заседание общественной комиссии « О планах по реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района на 2018-2024 годы» на 2022г» | 25.01.2022г. |
| 4 | Информирование жителей о проведении общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий и внесению изменений в муниципальную программу. | 1-28 февраля 2022г. |
| 5 | Подготовка визуальных материалов к обсуждениям (схемы территории, объяснение предлагаемых решений, наглядные визуализации предлагаемых решений, фотографии). | Февраль 2022г. |
| 6 | Сход граждан «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района на 2018-2024 годы» и вовлечению жителей МО «Пригородненский сельсовет» в её реализацию.» | 08.02.2022г. |
| 7 | Проведение общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий и внесению изменений в муниципальную программу | 02.03.22г.04.03.22г. |
| 8 | Сход граждан «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района на 2018-2024 годы» и вовлечению жителей МО «Пригородненский сельсовет» в её реализацию.» | 13.05.22г. |
| 9 | Привлечение граждан к непосредственному участию в благоустройстве общественных территорий путем трудового участия. (субботники) | май |
| 10 | Школьные творческие проекты «Каким я вижу новый сквер» | Май, сентябрь |
| 11 | Проведение анкетирования в муниципальных учреждениях (для работников и посетителей) | Июнь, сентябрь |
| 11 | Регулярное информирование жителей поселения о ходе реализации проектов, проведение дополнительных встреч. | Май-июль |
| 12 | Возможное участие отдельных заинтересованных групп в рамках рабочей группы в контроле за ходом работ с целью соответствия реализации утвержденному проекту. | Май-июль |
| 13 | Открытие объекта с участием жителей Пригородненского сельсовета | 01.08.2022г |
| 14 | Проведение оценки реализованного объекта с участием заинтересованных групп в рамках рабочей группы, разработка рекомендаций по исправлению недочетов. | До 31.07.2022г. |