АКТ №2

по результатам внутреннего муниципального финансового контроля муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2025 годы» за 2023 год

сл.Пригородняя                                                                                27.12. 2023года

На основании распоряжения Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области № 12.1-р от 13.11.2023г. специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю Семеновой Н.В. проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2025 годы» за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

Проверка начата 01 декабря 2023 г.

Проверка окончена 27 декабря 2023 г.

Основание проверки: Распоряжение Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района № 12.1-р от 13 ноября 2023 года.

Цель проверки: Проверка использования бюджетных средств и средств , субсидии  по Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «16» февраля 2023 г. № 38650444-1-2023-001,направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2025 годы»

Объект проверки: Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2025 годы». В ходе проведения проверки установлено следующее:

Полное наименование: муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области.

Юридический адрес: 306530,  Курская область, Щигровский район, сл.Пригородняя ул.Комарова д.88         тел. (847145) 4-32-56.

Муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области (далее по тексту Пригородненский сельсовет, сельсовет, муниципальное образование) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области, а также Уставом муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области, принятым решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области №46 от 27.05.2005 года, зарегистрирован распоряжением Администрации Курской области №576-р от 19.08.2005 года, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области.

В соответствии с Уставом, администрация Пригородненского сельсовета является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления и юридическим лицом, наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения, осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Администрации, утвержденным решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета от 12.01.2006 года №1.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 46 №001837526 от 26.11.1993 года.

ИНН 4628001003, КПП 462801001, ОКОНХ 97620, ОКВЭД 84.11.31, КОПФ 75404, ОКПО 04180810, ОКТМО 38650444, ОКФС 14. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 46 № 000540133  от 24.11.2002 года ОГРН 1024600840120. Администрации Пригородненского сельсовета открыт лицевой счет в отделе №28 УФК по Курской области № 03443026320.

Из бюджета муниципального образования в проверяемом периоде финансировались расходы на содержание:

- Администрации Пригородненского сельсовета;

В проверяемом периоде проведена проверка использования бюджетных средств и средств субсидии, направленных на реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2025 годы» за 2023год.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2025 годы»

была утверждена Постановлением Администрации Пригородненского сельсовета  20.12.2017 № 257

Ответственными исполнителями программы является Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области.

Программа рассчитана на 2018-2025годы.

Цели и задачи Программы –данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Повышение качества и комфорта проживания на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области

Задачи программы:

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Пригородненского сельсовета.

Для достижения поставленных целей в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- приняты изменения и дополнения в Правила  благоустройства территории Пригородненского сельсовета, отвечающие современным требованиям;

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- приняты изменения и дополнения в Правила  благоустройства территории Пригородненского сельсовета, отвечающие современным требованиям;

- Заключено  соглашение по предоставлению из бюджета Курской области в 2023 году бюджету  Пригородненского сельсовета субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды для благоустройства общественной территории детской площадки ул.Комарова(территория, прилегающая к памятнику«Скорбящая мать») сл. Пригородняя , Щигровского района, Курской области

- граждане поселения своевременно информированы о реализации проекта по благоустройству общественных территорий поселения;

- увеличилась доля благоустроенных объектов в Пригородненском сельсовете

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Пригородненский сельсовет» и средств субсидии.

Анализ исполнения мероприятий программы за 2023 год.

Согласно отчета, об исполнении бюджета ф. 117g за 2023 год муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области на реализацию программы всего предусмотрено выполнение мероприятий программы (Р/ПР 0503 ЦСР 270F255550) -567153 руб. и (Р/ПР 0503 ЦСР 27101С1433) в сумме 30892 руб. 49 коп.,

Основные мероприятия, выполнены за счет средств  субсидии  в 2023 году и средств местного бюджета, всего на сумму – 598045,49., из них: федеральный бюджет-532414,83,областной бюджет-25284,17,местный бюджет-40346,49

Проведение внутреннего муниципального финансового контроля реализации муниципальной программы показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органа местного самоуправления по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2025 годы» нарушений не выявлено.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2025» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2025 годы» | всего | 598045,49 | 598045,49 | 598045,49 |
|  | федеральный бюджет и областной бюджет | 557699,0 | 557699,0 | 557699,0 |
|  | бюджет поселения | 40346,49 | 40346,49 | 40346,49 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественной территории» | всего | 598045,49 | 598045,49 | 598045,49 |
|  | федеральный бюджет областной бюджет | 557699,0 | 557699,0 | 557699,0 |
|  | бюджет поселения | 40346,49 | 40346,49 | 40346,49 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Специалист по внутреннему муниципальному

финансовому контролю                                                               Семенова Н.В

Глава Пригородненского сельсовета                                          Воронин В.И